常熟瑞亚机械科技有限公司新建保险杠、门槛条加工项目

竣工环境保护验收意见

按照《建设项目环境保护管理条例(国务院令[2017]682号)》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法(国环规环评[2017]4号)》的规定，常熟瑞亚机械科技有限公司（组长单位）组织苏州祥禄安全环保科技有限公司（验收监测报告表编制单位）、验收监测单位苏州康恒检测技术有限公司，并邀请专家三人组成验收工作组，于2023年4月14日对“常熟瑞亚机械科技有限公司新建保险杠、门槛条加工项目”进行竣工环境保护验收。验收工作组严格依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类(生环部公告[2018]9号)》等相关法律法规文件、该项目的环评报告及批复意见，对项目进行了现场检查，查阅了相关资料，审查了《常熟瑞亚机械科技有限公司新建保险杠、门槛条加工项目竣工环境保护验收监测报告表》（2023年04月），经过认真讨论评议提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：项目位于常熟市碧溪新区友鑫工业坊18号，租赁常熟市友鑫置业有限公司厂房面积3795平方米。

项目性质：新建。

建设规模及主要建设内容:主要为年生产保险杠半成品6万套、门槛条半成品1.5万根项目。

实际建成年生产保险杠半成品6万套、门槛条半成品1.5万根项目。符合环评产能。

本项目职工50人，实行一班制，每班8小时，年工作天数300天。厂区内不设食堂、宿舍。

(二)建设过程及环保审批情况

常熟瑞亚机械科技有限公司2020年9月委托苏州同睦项目管理有限公司编制了《常熟瑞亚机械科技有限公司新建保险杠、门槛条加工项目建设项目环境影响报告表》，于2020年9月29日取得苏州市行政审批局审批环评批复（苏行审环诺[2020]20139号）。本项目主体工程与环保设施于2020年9月开工建设，2021年1月竣工建成并投入试运行。

常熟瑞亚机械科技有限公司委托苏州康恒技术检测有限公司于2023年3月15日-3月16日对项目进行了现场验收监测，报告编号为：KH-H2303083，并由苏州祥禄安全环保科技有限公司根据验收监测数据结果和现场检查情况编制了《常熟瑞亚机械科技有限公司新建保险杠、门槛条加工项目竣工环境保护验收监测报告表》。

项目自立项、审批、建设、试运行、验收监测过程中均无环保投诉、违法或处罚记录等。

(三)投资情况

项目投资概算为300万元人民币，其中环保投资7.5万元人民币，占总投资比例为2.5%；

实际总投资300万元人民币，其中环保投资约7.5万元人民币，占总投资比例为2.5%。主要用于噪声控制措施、固废暂存设施等实施。

(四)验收范围

本次验收内容为苏行审环诺[2020]20139号中对应的年生产保险杠半成品6万套、门槛条半成品1.5万根。所涉及的生产设备、公用辅助工程，以及与本项目匹配的环境保护处理设施范围内组织的验收，本次验收为整体验收。

验收组核查了新建项目安装的生产设备、配套建设的减噪措施、固废暂存措施等内容是否满足批复要求。

二、工程变动情况

经现场勘查，原环评设置一台空压机，实际建设新增一台空压机，一用一备，以上变化不构成重大变动；实际建设与环评相比，性质、规模、选址及生产工艺和污染防治措施均未有重大变化，符合验收要求。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

项目用水主要为生活用水，生活废水接管至市政管网，后排入常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司处理，达标尾水排入长江；项目无生产废水产生与排放；废水接管量为 1200t/a，COD、SS、NH3-N、TP 接管量分别为 0.6t/a.0.48t/a、0.054t/a、0.0096t/a。

(二)废气

本项目无废气产生。

(三)噪声

本项目的主要噪声污染源为装配系统和空压机，噪声源强在70-80dB（A）之间。采取选用低噪声设备、安装基础减振、墙体、门窗隔声降噪等措施，确保厂界噪声达标。

(四)固体废物

本项目产生的固废主要为一般工业固体废物和员工产生的生活垃圾，无危险废物；一般固体废物为废包装材料，收集后外售；生活垃圾交由环卫部门清运。

（五）固废仓库

本项目一般固废暂存区面积约15m2，位于厂区西北角。落实防风、防雨、防渗及环保标识牌等相关环保措施，基本符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。

(六)其他环境保护措施

1、其他：公司已按规范设置各类排污口，固废暂存场地设标志牌。

2、排污登记编号：91320581MA1P2LKP1F001W。

四、环境保护设施调试效果

2023年3月15日-3月16日苏州康恒检测技术有限公司对项目进行了现场验收监测，报告编号为：KH-H2303083。

(一)工况

验收监测期间，该项目正常生产，各生产设备以及各项环保治理设施均正常运转。依据该公司提供的工况证明数据，项目主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，满足竣工验收监测工况条件的要求。

(二)污染物排放情况

1、废水

验收监测期间，生活污水排口中pH值、COD、SS、氨氮、总磷污染物浓度符合常熟滨江新市区污水处理有限责任公司接管标准。

- 废气

本项目不产生废气。

3、厂界噪声

验收监测期间，厂界四周昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值.

4、固废

验收监测期间，固体废物全部得以综合利用或处置，外排量为零，标识标牌较规范；

废包装材料收集后外售，生活垃圾交由环卫部门清运，均已签订处置协议。

5、总量核算

根据验收监测期间监测数据，经核算公司生活污水中生活废水年排放量及废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷年排放总量均符合环评总量控制要求。

五、验收结论、

本项目执行了环保“三同时”制度，基本落实了苏州市行政审批局《关于对常熟瑞亚机械科技有限公司新建保险杠、门槛条加工项目环境影响报告表的批复》（苏行审环诺[2020]20139号）和环评的要求，环保设施运行正常，主要污染物达标排放。

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）的相关规定及要求，验收组认为“常熟瑞亚机械科技有限公司新建保险杠、门槛条加工项目”的环境保护设施合格，项目通过竣工环境保护验收。

本次验收仅对当天现场检查情况负责。

六、后续要求

1、做好固废产生、收集、暂存、回收处理规范化管理工作；

2、按照管理部门的要求，及时进行网上公示。

七、验收组成员

验收组成员名单见会议签到表。

常熟瑞亚机械科技有限公司

2023年4月14日